# 项城市孙店镇人大主席赵丹强化督导危房改造工作

为在4月底全面高质量完成全镇104户贫困户危房改造任务，实现“两不愁”“三保障”的目标，项城市孙店镇分管危房改造工作的镇人大主席赵丹面对这时间紧、任务重的艰巨工作迎难而上，发动镇村干部力量寻找建筑队或发动农户自找施工队解决施工问题，保证危房改造有人施工、有人建设。

在此基础上，他和住建所长及住建局督导同志一起每天早出晚归，全天奔走在查看建筑质量、赶工期和督查推动工作上，每天工作15个小时以上，行程50公里。在他和其他同志的共同努力下，经过近一个月的艰苦工作，全镇104户危房改造户，已完成95户。其中，维修房屋61户，新建34户。另外9户接近完工。

项城市孙店镇党政办  崔剑平